Plan Détaillé du Projet : Marketplace NFT

Ce document décrit l'intégralité des étapes à suivre pour réaliser votre projet de marketplace NFT, de la configuration initiale à la démo finale. Il est structuré en phases et sous-phases, avec des objectifs clairs, des livrables intermédiaires et des conseils pratiques. Vous pouvez le copier dans un fichier Word et le cocher au fur et à mesure.

1. Objectifs du Projet

- Développer une marketplace décentralisée où des artistes peuvent créer (minter) des NFTs (images, vidéos, musique).

- Permettre la vente à prix fixe et aux enchères (anglaises).

- Intégrer des royalties automatiques (ERC-2981) pour les créateurs.

- Offrir des fonctionnalités sociales : profils utilisateurs, collections, likes, commentaires, système de suivi.

- Assurer la décentralisation via la blockchain Polygon et le stockage IPFS.

- Présenter deux livrables : un prototype fonctionnel le 23 mars et la version finale le 6 avril.

2. Technologies et Justifications

- Blockchain : Polygon (testnet Mumbai) – frais très bas, rapide, compatible Ethereum, idéal pour une démo.

- Smart contracts : Solidity + Hardhat (v3) – environnement de développement professionnel.

- Bibliothèques : OpenZeppelin – contrats sécurisés et standards (ERC721, ERC2981).

- Stockage décentralisé : IPFS via Pinata – gratuit pour les tests, garantit l'intégrité des fichiers.

- Backend social : Node.js + Express + MongoDB – pour les données non critiques (likes, commentaires, profils).

- Frontend : React + ethers.js – interface utilisateur réactive et connexion wallet.

- Tests : Mocha + Chai – en JavaScript (adapté à votre projet ESM).

3. Organisation Générale (Planning)

| Phase | Description | Dates |
| --- | --- | --- |
| 1 | Configuration environnement | 9-10 mars |
| 2 | Smart contracts (NFT, Marketplace, Enchères) | 10-16 mars |
| 3 | Tests unitaires des contrats | 15-16 mars |
| 4 | Backend (Node.js, MongoDB) et API | 16-20 mars |
| 5 | Intégration IPFS (Pinata) | 17-18 mars |
| 6 | Frontend de base (mint, vente fixe, affichage) | 18-23 mars |
|  | Livrable 1 (23 mars) | 23 mars |
| 7 | Fonctionnalités avancées (enchères, profils, collections) | 24-30 mars |
| 8 | Fonctionnalités sociales (likes, commentaires, follow) | 30 mars - 3 avril |
| 9 | Tests finaux, polish, préparation démo | 3-6 avril |
|  | Livrable 2 (6 avril) | 6 avril |

4. Phase 1 : Configuration de l’Environnement (9-10 mars)

4.1. Initialisation du projet Hardhat

- Créer un dossier nft-marketplace.

- Ouvrir un terminal et exécuter npm init -y.

- Installer Hardhat en développement : npm install --save-dev hardhat.

- Lancer npx hardhat init et choisir "Create a TypeScript project" (ou JavaScript selon votre préférence). Accepter toutes les options par défaut (installation des dépendances).

- Vérifier que la structure suivante apparaît :

  - contracts/

  - scripts/

  - test/

  - hardhat.config.ts (ou .js)

4.2. Installation des dépendances supplémentaires

- Installer les packages nécessaires :

text

npm install @openzeppelin/contracts dotenv

npm install --save-dev @nomicfoundation/hardhat-verify @nomicfoundation/hardhat-ethers @types/chai @types/mocha chai ethers

- @openzeppelin/contracts : pour utiliser les standards ERC721 et ERC2981.

- dotenv : pour gérer les clés privées et URLs de façon sécurisée.

- hardhat-verify : pour vérifier les contrats sur Polygonscan (utile plus tard).

- hardhat-ethers : plugin pour interagir avec Ethereum via ethers.js.

4.3. Configuration de Hardhat

- Éditer hardhat.config.ts pour inclure :

  - La version de Solidity (par exemple 0.8.20).

  - La configuration du réseau Mumbai (testnet Polygon) avec une URL RPC (à obtenir sur un service comme Alchemy ou QuickNode) et votre clé privée (stockée dans .env).

  - L'API key pour Polygonscan (optionnel pour la vérification).

- Créer un fichier .env à la racine (NE PAS le committer) avec :

text

PRIVATE_KEY=your_private_key_here

MUMBAI_RPC_URL=https://rpc-mumbai.maticvigil.com ou votre URL

POLYGONSCAN_API_KEY=your_api_key

- Ajouter .env au .gitignore.

4.4. Vérification

- Compiler les contrats par défaut (exemple Lock.sol) avec npx hardhat compile.

- Lancer les tests par défaut avec npx hardhat test. Tout doit passer.

5. Phase 2 : Développement des Smart Contracts (10-16 mars)

5.1. Contrat NFT (ERC721 + ERC2981)

- Créer un fichier NFT.sol dans contracts/.

- Implémenter un contrat qui hérite d'ERC721 et ERC2981 (d'OpenZeppelin).

- Ajouter un compteur de tokenId (simple uint256 avec incrémentation).

- Ajouter une fonction mint(address to, string memory uri) payable (avec un prix fixe, par exemple 0.01 ether).

- Dans mint, incrémenter le tokenId et appeler _safeMint.

- Ajouter une fonction setDefaultRoyalty (réservée au propriétaire du contrat).

- Surcharger supportsInterface pour combiner ERC721 et ERC2981.

5.2. Contrat Marketplace (vente à prix fixe)

- Créer Marketplace.sol.

- Définir une structure Listing : listingId, nftContract, tokenId, seller, price, isActive.

- Utiliser un compteur pour les listingId.

- Fonction createListing(address nftContract, uint tokenId, uint price) : vérifier que l'appelant est propriétaire du NFT, transférer le NFT au contrat marketplace, créer le listing.

- Fonction buyListing(uint listingId) payable : vérifier que le montant correspond au prix, marquer le listing inactif, transférer les fonds au vendeur, transférer le NFT à l'acheteur.

- Émettre des événements (ListingCreated, ListingSold).

5.3. Contrat d’Enchères (anglaises)

- Créer AuctionHouse.sol.

- Structure Auction : tokenId, nftContract, seller, startPrice, endTime, highestBidder, highestBid, settled, active.

- Fonction createAuction(address nftContract, uint tokenId, uint startPrice, uint duration) : transférer le NFT au contrat, initialiser l'enchère.

- Fonction bid(uint auctionId) payable : vérifier que l'enchère est active, que le montant est supérieur à l'offre actuelle + un incrément minimum, rembourser l'ancien enchérisseur, mettre à jour.

- Fonction settleAuction(uint auctionId) : appelable après la fin, transfère le NFT au gagnant et les fonds au vendeur (ou retourne le NFT au vendeur si aucune offre).

- Ajouter un mécanisme d'extension automatique si une enchère est placée dans les dernières minutes (time buffer).

5.4. Compilation et premières vérifications

- Compiler chaque contrat au fur et à mesure avec npx hardhat compile.

- Corriger les éventuelles erreurs de syntaxe.

6. Phase 3 : Tests Unitaires des Contrats (15-16 mars)

6.1. Écrire les tests pour le contrat NFT

- Dans test/NFT.test.js (ou .ts), écrire des tests qui :

  - Déploient le contrat.

  - Vérifient que le propriétaire est correct.

  - Mintent un NFT et vérifient le solde, l'URI.

  - Vérifient que le mint échoue si le paiement est insuffisant.

  - Vérifient le support de l'interface ERC2981.

  - Testent la fonction royaltyInfo.

6.2. Tests pour le contrat Marketplace

- Déployer le NFT et la Marketplace.

- Créer un listing, vérifier l'événement.

- Acheter le listing, vérifier les transferts de fonds et de NFT.

- Tenter d'acheter un listing inexistant ou avec un mauvais prix.

6.3. Tests pour le contrat d’Enchères

- Créer une enchère, placer des offres, vérifier le remboursement.

- Vérifier l'extension de temps.

- Finaliser l'enchère et vérifier les transferts.

6.4. Exécution

- Lancer tous les tests avec npx hardhat test. Tous doivent passer.

7. Phase 4 : Développement du Backend (Node.js, MongoDB) pour les Fonctionnalités Sociales (16-20 mars)

7.1. Initialisation du projet backend

- Créer un dossier backend à la racine.

- npm init -y dans ce dossier.

- Installer les dépendances : express, mongoose, cors, dotenv, ethers (pour interagir avec la blockchain si nécessaire), jsonwebtoken (optionnel pour auth).

- Créer un fichier server.js ou app.js.

7.2. Modèles de données (MongoDB)

- User : address (clé unique), username, bio, avatar (IPFS hash), followers (liste d'adresses), following (liste d'adresses).

- NFTMetadata (optionnel) : pour stocker les métadonnées enrichies (likes, commentaires) : tokenId, contractAddress, likes (nombre ou liste d'adresses), comments (tableau avec auteur, texte, date).

- Collection : name, description, creatorAddress, nfts (liste de tokenId/contract).

7.3. API Endpoints

- POST /api/users : créer/mettre à jour un profil.

- GET /api/users/:address : récupérer un profil.

- POST /api/nfts/:contract/:tokenId/like : ajouter/supprimer un like.

- GET /api/nfts/:contract/:tokenId/comments : lister les commentaires.

- POST /api/comments : ajouter un commentaire.

- POST /api/follow : suivre un utilisateur.

- GET /api/feed : obtenir les NFTs récents (optionnel).

7.4. Connexion à MongoDB

- Utiliser MongoDB Atlas (gratuit) ou une instance locale.

- Stocker l'URI de connexion dans .env.

7.5. Test des endpoints avec Postman ou Insomnia.

8. Phase 5 : Intégration IPFS avec Pinata (17-18 mars)

8.1. Créer un compte Pinata

- Aller sur pinata.cloud et s'inscrire (gratuit).

- Obtenir les clés API (JWT) dans le tableau de bord.

8.2. Configuration dans le projet

- Dans le frontend (ou backend, selon choix), installer axios ou pinata-web3.

- Créer un service pinataService.js qui contient les fonctions :

  - uploadFile(file) : upload un fichier (image, vidéo) vers IPFS via Pinata, retourne le hash IPFS.

  - uploadJSON(metadata) : upload un objet JSON, retourne le hash.

8.3. Test d'upload

- Tester manuellement avec un petit fichier pour vérifier le fonctionnement.

9. Phase 6 : Développement du Frontend de Base (18-23 mars)

9.1. Initialisation de l'application React

- Dans un dossier frontend, exécuter npx create-react-app . (ou utiliser Vite).

- Installer les dépendances : ethers, axios, react-router-dom, @mui/material ou TailwindCSS (selon vos goûts).

- Installer @pinata/sdk ou configurer axios pour Pinata.

9.2. Connexion au wallet (MetaMask)

- Créer un composant ConnectWallet qui utilise ethers.providers.Web3Provider.

- Afficher l'adresse connectée et un bouton de déconnexion.

- Stocker l'adresse et le provider dans un contexte React (Context API ou Redux).

9.3. Page de mint (création de NFT)

- Formulaire avec champ pour le fichier (input type="file"), titre, description.

- À la soumission :

  - Uploader le fichier sur IPFS via Pinata → récupérer le hash du fichier.

  - Construire un objet JSON de métadonnées (name, description, image: ipfs://hash).

  - Uploader ce JSON sur IPFS → récupérer le hash des métadonnées.

  - Appeler la fonction mint du contrat NFT avec l'adresse du destinataire (l'utilisateur connecté) et l'URI ipfs://hashMetadata.

  - Attendre la confirmation de la transaction.

  - Afficher un message de succès avec le lien vers le NFT.

9.4. Page d’accueil / Marketplace

- Récupérer la liste des NFTs en vente :

  - Interroger le contrat Marketplace pour obtenir tous les listings actifs (via un événement ou une fonction getActiveListings).

  - Pour chaque listing, récupérer les métadonnées via tokenURI (depuis le contrat NFT) et les afficher (image, titre, prix).

- Ajouter un bouton "Acheter" qui appelle buyListing du contrat Marketplace.

9.5. Page de détail d’un NFT

- Afficher l'image, les métadonnées, le prix, le vendeur.

- Si l'utilisateur est le propriétaire, proposer de mettre en vente (prix fixe ou enchère).

- Afficher l'historique (via les événements blockchain).

9.6. Livrable 1 (23 mars)

- À cette date, vous devez avoir :

  - Mint fonctionnel (upload IPFS + appel au contrat).

  - Affichage de la marketplace avec les NFTs en vente.

  - Achat à prix fixe fonctionnel.

  - Tests unitaires passant.

  - Le backend social peut ne pas être intégré au frontend pour ce livrable, mais les contrats sont prêts.

10. Phase 7 : Fonctionnalités Avancées (24-30 mars)

10.1. Intégration des enchères dans le frontend

- Sur la page de détail, proposer une option "Mettre aux enchères" avec formulaire (prix de départ, durée).

- Créer une page dédiée pour visualiser les enchères en cours.

- Implémenter la fonctionnalité d'enchérir (appel à bid).

- Afficher le temps restant, le meilleur enchérisseur.

10.2. Profils utilisateurs

- Page /profile/:address qui affiche :

  - Les NFTs créés (via les événements Transfer du contrat NFT, ou en interrogeant une base de données indexée).

  - Les NFTs possédés (via balanceOf et tokenOfOwnerByIndex).

  - Les informations du profil (bio, avatar) récupérées depuis le backend.

- Permettre à l'utilisateur connecté d'éditer son profil (nom, bio, avatar).

10.3. Collections

- Permettre à un utilisateur de créer une collection (nom, description).

- Ajouter des NFTs à une collection (depuis la page du NFT, un bouton "Ajouter à une collection").

- Page de collection listant les NFTs.

11. Phase 8 : Fonctionnalités Sociales (30 mars - 3 avril)

11.1. Likes

- Sur la page de détail d'un NFT, ajouter un cœur cliquable.

- Au clic, appeler l'API backend pour enregistrer un like (associé à l'adresse de l'utilisateur).

- Afficher le nombre de likes.

11.2. Commentaires

- Ajouter une section commentaires sous le NFT.

- Formulaire pour poster un commentaire (nécessite d'être connecté).

- Appeler l'API backend pour ajouter le commentaire.

- Afficher la liste des commentaires avec le nom/pseudo de l'auteur.

11.3. Suivi (follow)

- Sur la page de profil d'un artiste, bouton "Suivre".

- Appeler l'API backend pour ajouter l'adresse de l'artiste à la liste des suivis de l'utilisateur connecté.

- Afficher le nombre de followers sur le profil.

12. Phase 9 : Tests Finaux, Déploiement et Préparation de la Démo (3-6 avril)

12.1. Tests d'intégration complets

- Tester tous les parcours utilisateur :

  - Mint → mise en vente → achat.

  - Mint → enchère → surenchère → finalisation.

  - Mint → like → commentaire → follow.

- Vérifier que les données backend sont bien synchronisées avec les événements blockchain.

12.2. Déploiement sur testnet Mumbai

- Obtenir des MATIC de test via un faucet (ex : mumbaifaucet.com).

- Déployer les contrats sur Mumbai :

  - npx hardhat run scripts/deploy.js --network mumbai

- Mettre à jour le frontend avec les adresses des contrats déployés.

- Tester l'application complète sur le testnet.

12.3. Préparation de la démo

- Préparer un script de démonstration avec des comptes préfinancés.

- Créer des NFTs de démo (images simples).

- Vérifier que tout est fluide.

- Préparer une présentation (slides) expliquant l'architecture, les choix techniques, les défis rencontrés.

12.4. Livrable 2 (6 avril)

- Application complète fonctionnelle, déployée sur testnet.

- Code source propre et commenté.

- Rapport/documentation (optionnel).

13. Conseils et Bonnes Pratiques

- Versionnement : Utilisez Git dès le début. Commitez régulièrement avec des messages clairs.

- Sécurité : Ne commitez jamais votre fichier .env. Utilisez des variables d'environnement.

- Tests : Écrivez les tests en parallèle du développement des contrats, cela vous fera gagner du temps.

- Débuggage : Utilisez console.log dans les tests et hardhat console pour interagir avec les contrats.

- Documentation : Commentez vos contrats Solidity (format NatSpec) et vos fonctions JavaScript.

- Gestion du temps : Si une fonctionnalité prend trop de temps, simplifiez-la pour le livrable 1, vous pourrez l'améliorer pour le livrable 2.

- Ressources : N'hésitez pas à consulter la documentation d'OpenZeppelin, Hardhat, et les tutoriels en ligne.

14. Annexe : Structure des Fichiers (pour information)

text

nft-marketplace/

│

├── contracts/

│   ├── NFT.sol

│   ├── Marketplace.sol

│   └── AuctionHouse.sol

│

├── scripts/

│   └── deploy.js

│

├── test/

│   ├── NFT.test.js

│   ├── Marketplace.test.js

│   └── AuctionHouse.test.js

│

├── backend/

│   ├── models/

│   ├── routes/

│   ├── server.js

│   └── .env

│

├── frontend/

│   ├── src/

│   │   ├── components/

│   │   ├── pages/

│   │   ├── contexts/

│   │   ├── services/

│   │   └── App.js

│   └── package.json

│

├── hardhat.config.ts

├── .env

├── .gitignore

└── package.json

Ce plan est votre feuille de route. Bon courage !

This response is AI-generated, for reference only.